Definición de Alcance del Proyecto

# Información General del Proyecto

ID. Proyecto: [Por definir]

Fecha: 13-10-24

Nombre del Proyecto: Sistema de Gestión de Certificados y Actividades Religiosas

Director de Proyecto: Esteban Aguayo Bernales

Preparado por: Esteban Aguayo Bernales

# Descripción del Proyecto

Objetivos estratégicos: El proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema de gestión eficiente para la solicitud de certificados religiosos, reserva de espacios para actividades, y seguimiento financiero, asegurando una administración ágil y automatizada.

Objetivo General: Implementar un sistema integral que permita gestionar certificados, actividades y espacios religiosos, facilitando la administración y optimizando los tiempos de respuesta.

Objetivos Específicos:

- Fase de Análisis de Requisitos (28 días): Levantamiento de los requisitos funcionales y no funcionales.

- Fase de Desarrollo (93 días): Desarrollo del sistema basado en los requisitos levantados, con énfasis en la creación de módulos de gestión de certificados y actividades.

- Fase de Pruebas (15 días): Verificación del correcto funcionamiento del sistema, pruebas funcionales y de seguridad.

- Marcha Blanca (15 días): Simulación de uso en condiciones reales y ajustes finales.

# Alcance del Proyecto

Entregables:

- Acta de constitución del proyecto.

- Documento de diseño del sistema.

- Código del sistema para la gestión de certificados y actividades.

- Cronograma detallado.

- Diccionario de la EDT.

- Matriz RACI.

Hitos del Proyecto:

- Inicio del proyecto.

- Aprobación del cronograma y modelo relacional.

- Finalización del desarrollo y pruebas del sistema.

- Implementación de la marcha blanca.

- Cierre del proyecto.

# Supuestos

El equipo del proyecto contará con la colaboración de los interesados clave (administradores y usuarios del sistema).

Se prevé la utilización de tecnologías modernas para la implementación del sistema, permitiendo su escalabilidad.

# Restricciones

Tiempo de desarrollo: El proyecto debe completarse en un plazo máximo de 11 semanas.

Presupuesto: [Por definir].